## Slide 1
CAMPUS 2
GRUPO G4-20
MODULO 23
SEMANA 2
Actividad 4
“Fase 4: Organización. Recursos”
”
Facilitador
LILIANA MIRANDA LUQUE
PREPA EN LINEA-SEP CUARTA GENERACION
Alumno: Francisco Hernández Morales
Fecha:
12 de octubre 2017
Anexo link del video: https://drive.google.com/open?id=0B5UyRvGRYxj2OGpXZnYteWptaEU

## Slide 2
En mi actividad Compartiré tabla con las actividades que necesito realizar en mi proyecto, un diagrama de flujo y el link para compartir mi video.
Mi proyecto trata de la reubicación del centro de rehabilitación social de Pachuca, Hidalgo. Uno de los problemas que existe en mi comunidad es el peligro que representa la fuga de reos ya que, estos buscan refugio en las casas cercanas, lo que pone en peligro a las familias llegando incluso a privar de la vida a las personas que habitan la casa, esto lo hacen para proteger su identidad; en otras ocasiones violan y roban para tener recursos y continuar su huida, el despliegue de autos policiacos el allanamiento por parte de los elementos por encontrar a los fugitivos pone en riesgo a los vecinos que si por alguna razón algún reo es hallado en su domicilio es arraigado por presunción de cómplice y muchas ocasiones no se cuenta con recursos para hacer frente a una situación de esta magnitud.
Quiero participar en atender esta situación porque, en las afueras de este centro penitenciario hay mucha gente que espera ver a sus familiares o amigos, pero bajo este pretexto también se hayan personas ajenas a los internos que buscan extorsionar a los familiares, argumentando que conocen el sistema y pueden sacar en libertad a algún reo; al haber muchas personas y no haber servicios sanitarios algunos hacen sus necesidades en la banqueta ,generan basura, y el vocabulario que en su mayoría usan es altisonante, y por ahí transitan los padres de familia con sus niños o los niños solos ya que es paso obligado para llegar a las escuelas y cuando hay algún operativo por situaciones de conflictos internos o fugas; las personas que transitan en la calle así como las que están en sus viviendas están en peligro.
Los recursos o elementos que necesito para lograr mis objetivos y metas son los siguientes:
. Recursos tecnológicos: una computadora que tenga acceso a internet para poder compartir la información en las redes sociales de dispositivos móviles, celulares para tener comunicación con los vecinos, un software para administrar y planificar los trabajos; con los recursos tecnológicos podemos desarrollar y planificar mejor el proyecto.
. Recursos humanos: de estos depende el manejo de los recursos para un buen funcionamiento, en este caso el director del penal y el personal técnico.
. Recursos financieros: los recursos para tramites será por cooperación de los vecinos , la realización del proyecto construcción del inmueble estará a cargo del gobierno.
. Recursos materiales: un equipo de sonido, un salón para las reuniones, un proyector para mostrar de manera visual en que consiste el proyecto.

## Slide 3
Primera fase actividades previas. |  |  |  |  | 
actividad | tarea | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Recursos humanos
Hacer reuniones, informar y recabar firmas de la comunidad para solicitar al gobierno federal, la reubicación del centro de readaptación social. | 1.1 avisar a los vecinos de la reunión. | Equipo de sonido | Una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
 | 1.2 recabar las firmas. | Hojas de papel | ninguno | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
 | 1.3 hacer el escrito. | Hojas de papel | Computadora e impresora | Cooperación de vecinos | El escrito lo hago yo.
Entregar el oficio con las firmas de petición de reubicación del centro de readaptación social, a la Secretaría de gobierno federal. | 2.1 llevar el oficio. | auto | ninguno | Cooperación de vecinos | Lo llevo yo.
 | 2.1 revisar sello de recibido. | ninguno | ninguno | ninguno | Yo reviso.
 | 2.3 Mostrar a los vecinos el documento firmado. | proyector | Una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
Copia a la secretaria de gobierno estatal. Copia a la secretaria de Gobierno municipal. | 3.1 entregar el oficio. | pasaje | ninguno | Cooperación de vecinos | Un vecino.
 | 3.2 entregar el sig. Oficio. | pasaje | ninguno | Cooperación de vecinos | Un vecino.
 | 3.3 revisar sellos y/ firmas de recibido. | ninguno | ninguno | ninguno | Yo reviso que este sellado.

## Slide 4
Segunda fase, actividades de desarrollo. |  |  |  |  | 
actividad | tareas | Recursos materiales. | Recursos tecnológicos. | Recursos financieros. | Recursos humanos.
Solicitar la realización de un proyecto arquitectónico de la obra. | 4.1 realizar planos arquitectónicos. | Computadora e impresora. | Internet software. | Cooperación de vecinos. | Un arquitecto.
 | 4.2 realizar planos estructurales. | Computadora e impresora. | Internet software. | Cooperación de vecinos. | Un ing. Civil.
 | 4.3 mostrarlos al director. | Computadora. | Internet software. | Ninguno. | Yo le muestro el proyecto.
Realizar la presentación del proyecto. | 5.1 al gobierno federal. | computadora | Internet software. | ninguno | El director del penal.
 | 5.2 al gobierno estatal. | computadora | Internet software. | ninguno | El director del penal.
 | 5.3 al gobierno municipal. | computadora | Internet software. | ninguno | El director del penal.

## Slide 5
Tercera fase. Actividades de concreción. |  |  |  |  | 
Actividad | tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Recursos humanos
Acordar los días y fechas de las reuniones | 6.1 convocar las reuniones. | Equipo de sonido. | Una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
 | 6.2 organizar los horarios. | computadora | Internet y una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
 | 6.3 convocar a los directivos y vecinos. | computadora | Internet y una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
Organizar la información impresa y en audio | 7.1 elegir la información | computadora | internet | Cooperación de vecinos | Personal capacitado
 | 7.2 tipo de impresión | trípticos | internet | Cooperación de vecinos | Personal capacitado
 | 7.3 usb para los audios. | computadora | internet | Cooperación de vecinos | Personal capacitado

## Slide 6
Tercera fase. Actividades de concreción. |  |  |  |  | 
Actividad | tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Recursos humanos
Acordar los días y fechas de las reuniones | 6.1 convocar las reuniones. | Equipo de sonido. | Una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
 | 6.2 organizar los horarios. | computadora | Internet y una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
 | 6.3 convocar a los directivos y vecinos. | computadora | Internet y una usb | Cooperación de vecinos | El comité de vecinos.
Organizar la información impresa y en audio | 7.1 elegir la información | computadora | internet | Cooperación de vecinos | Personal capacitado
 | 7.2 tipo de impresión | trípticos | internet | Cooperación de vecinos | Personal capacitado
 | 7.3 usb para los audios. | computadora | internet | Cooperación de vecinos | Personal capacitado

## Slide 7
Referencias:
(Hidalgo crece contigo, Recuperado 2017) (Hidalgo crece contigo, hgo.sep.gob.mx, Recuperado 2017) (Hidalgo crece contigo, http://s-seguridad.hidalgo.gob.mx/, 2017) (CNDH, 2017)
C. M. (05 de octubre de 2017). cndh.org.mx. Obtenido de Comisión Nacional de los Derechos Humanos: http://www.cndh.org.mx/Aplicaciones_Informativas
Hidalgo crece contigo. (05 de octubre de 2017). http://s-seguridad.hidalgo.gob.mx/. Obtenido de Secretaría de Seguridad Pública: http://s-seguridad.hidalgo.gob.mx/
Hidalgo crece contigo. (05 de octubre de Recuperado 2017). hgo.sep.gob.mx. Obtenido de Secretaría de Educación Pública de Hidalgo: http://www.hgo.sep.gob.mx/
Hidalgo crece contigo. (05 de octubre de Recuperado 2017). http://dif.hidalgo.gob.mx/. Obtenido de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo: http://dif.hidalgo.gob.mx/